TÜBİTAK 2209-A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI

Başvuru formunun Arial 9 yazı tipinde, her bir konu başlığı altında verilen açıklamalar göz önünde bulundurularak hazırlanması ve ekler hariç toplam 20 sayfayı geçmemesi beklenir (Alt sınır bulunmamaktadır). Değerlendirme araştırma önerisinin bilimsel niteliği, yöntemi, proje yönetimi ve yaygın etkisi başlıkları üzerinden yapılacaktır.

ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU

2026 Yılı

2. Dönem Başvurusu

A. GENEL BİLGİLER

Başvuru Sahibinin Adı Soyadı: Alper Baki SİVRİKAYA

Araştırma Önerisinin Başlığı: Akıllı Sensör Destekli Koli Bantlama ve Bant Tüketim Optimizasyon Sistemi

Danışmanın Adı Soyadı: Elif OTKUN ÇEVİK

Araştırmanın Yürütüleceği Kurum/Kuruluş: Avrasya Üniversitesi

ÖZET

Araştırma önerisi özetinin (1) bilimsel nitelik; (2) yöntem; (3) proje yönetimi ve (4) yaygın etki hakkında bilgileri kapsaması beklenir. Bu bölümün en son yazılması önerilir.

Bu proje, üretim ve lojistik sektörlerinde kullanılan koli bantlama süreçlerinde oluşan gereksiz bant tüketimini azaltmak ve daha verimli bir sistem geliştirmek amacıyla hazırlanmıştır. Günümüzde birçok işletmede koli bantlama işlemleri manuel olarak gerçekleştirildiği için standart dışı bant kullanımı, zaman kaybı ve maliyet artışı gibi problemler ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmada, sensör destekli ve mikrodenetleyici tabanlı bir akıllı bantlama sistemi geliştirilmesi hedeflenmektedir. Proje kapsamında koli geçişini algılayan sensörler, bant uzunluğunu ölçen encoder sistemi ve otomatik kesme mekanizması kullanılacaktır. Kontrol birimi olarak kullanılacak Arduino Uno sayesinde koli boyutuna uygun miktarda bant çekilecek ve otomatik olarak kesilecektir. Böylece gereksiz bant kullanımının önüne geçilmesi amaçlanmaktadır. Araştırmada manuel bantlama yöntemi ile geliştirilen otomatik sistem karşılaştırılacaktır. Kullanılan bant miktarı, işlem süresi ve tasarruf oranı gibi veriler ölçülerek nicel analizler yapılacaktır. Ayrıca sistemin kullanım kolaylığı ve uygulanabilirliği de değerlendirilecektir. Elde edilen veriler istatistiksel yöntemlerle analiz edilerek sistemin verimliliği bilimsel olarak incelenecektir. Projenin sonunda bant tüketiminde tasarruf sağlanması, iş süreçlerinin standartlaştırılması ve düşük maliyetli bir otomasyon prototipi geliştirilmesi beklenmektedir. Bunun yanında proje, küçük ve orta ölçekli işletmeler için uygulanabilir bir çözüm sunarken gelecekte geliştirilecek akıllı üretim ve otomasyon projelerine de altyapı oluşturacaktır.

Anahtar Kelimeler: en az 3, en fazla 5 kelime yazılmalı ve kelimeler arasına virgül konulmalıdır.

- ARAŞTIRMA ÖNERİSİNİN BİLİMSEL NİTELİĞİ

1.1. Konunun Önemi ve Araştırma Önerisinin Bilimsel Niteliği

Araştırma önerisinde ele alınan konunun kapsamı, sınırları ve önemi ortaya konulur. Araştırma önerisi kapsamında yapılacak çalışmalarla literatürdeki hangi eksikliğin nasıl giderileceği veya hangi soruna nasıl bir çözüm getirileceği ilgili literatüre atıfla açıklanarak araştırma önerisinin bilimsel niteliği ortaya konulur. Araştırma sorusu ve varsa hipotez(ler)i tanımlanır.

Projenin konusu, 12. Kalkınma Planı ve 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi’nde yer alan kritik teknoloji alanları ile öncelikli Ar-Ge ve yenilik konuları ile ilişkili ise, ilişkilendirilme sebebi ve ilgili alana sağlayacağı yararlar açıklanmalıdır.

Bu araştırma konusu, ortaya çıkarılan ürünün paketleme işleminde yapılan gereksiz harcamayı merkeze alır. Kolilerin bantlanması sürecinde günümüzde hala birçok işletmede insan gücü kullanılarak manuel ve standart dışı işlemler yapıldığı bilinmektedir. Bu durum hem maliye artışı hem de kaynak israfı oluşturarak verimliliği ciddi derecede azaltır. Bu proje ile geliştirilecek sensör destekli sistem sayesinde daha kontrollü ve ölçülebilir bir bant kullanımı sağlanarak maliyetler gözetilecek şekilde daha ekonomik ve standartlara uygun bir fayda sağlanması hedeflenir. Araştırma önerisinin bilimselliği ise ölçülebilir nicel veriler (bant uzunluğu, bant kullanım miktarı, yapılma süresi vb.) ile nitel gözlemlerin birlikte değerlendirilmesi ve karşılaştırmalı analizler yapılmasıyla sağlanmaktadır. Paketleme ve lojistik süreçlerinde otomasyon sistemlerinin kullanımı, verimlilik artışı ve maliyet düşüşü açısından literatürde yaygın olarak incelenmiştir. Üretim sistemlerinde otomasyonun entegrasyonu, iş gücünü azaltırken süreçlerin daha standart ve kontrol edilebilir hale gelmesini sağlamaktadır (Groover, 2015). Bantlama ve ambalajlama süreçlerine yönelik çalışmalarda, manuel uygulamaların standart dışı kullanım nedeniyle malzeme israfına yol açtığı belirtilmektedir. Yalın üretim prensipleri doğrultusunda süreçlerdeki israfların azaltılması hedeflenmekte ve bu bağlamda süreç iyileştirme teknikleri kullanılmaktadır (Hines & Rich, 1997). Mikrodenetleyici tabanlı sistemlerin üretim süreçlerinde yaygınlaşması ile birlikte, düşük maliyetli otomasyon çözümlerinin küçük ve orta ölçekli işletmelerde uygulanabilir olduğu görülmektedir. Bu tür sistemlerde sensörler aracılığıyla elde edilen veriler işlenerek mekanik kontrol sağlanabilmektedir. Özellikle Arduino Uno gibi platformlar, prototipleme ve kontrol sistemlerinde sıklıkla tercih edilmektedir (Arduino, 2023). Ayrıca literatürde Endüstri 4.0 kapsamında geliştirilen siber-fiziksel sistemlerin üretim süreçlerinde veri odaklı iyileştirmeler sağladığı ifade edilmektedir (Monostori, 2014). Bu sistemler sayesinde üretim süreçlerinden elde edilen veriler analiz edilerek verimlilik artırılabilmektedir. Bununla birlikte, üretim işletmelerinde dijitalleşme ve otomasyon teknolojilerinin uygulanmasıyla süreç performansının önemli ölçüde iyileştiği de belirtilmektedir (Frank, Dalenogare, & Ayala, 2019). Sonuç olarak, mevcut literatür otomasyon, sensör kullanımı ve veri analizi temelli sistemlerin üretim süreçlerinde verimlilik sağladığını göstermektedir. Ancak koli bantlama süreçlerine özel, düşük maliyetli ve optimize edilmiş sistemlerin sınırlı sayıda çalışmaya konu olduğu görülmektedir. Bu proje, bu alandaki eksikliği gidermeyi amaçlamaktadır.

  - Amaç ve Hedefler

Araştırma önerisinin amacı ve hedefleri açık, ölçülebilir, gerçekçi ve ulaşılabilir nitelikte olacak şekilde yazılır.

Bu projenin amacı, koli bantlama süreçlerinde karşılaşılan gereksiz bant tüketimini azaltmak, standartını ayarlamak, kontrollü ve verimli bir bantlama sistemi geliştirmektir. Bu kapsamda sensör destekli ve mikrodenetleyici tabanlı bir sistem tasarlanarak koli boyutuna uygun bant miktarının otomatik olarak ayarlanması hedeflenmektedir. Projenin hedefleri arasında bant kullanımında en az %20 oranında tasarruf sağlamak, bantlama sürecini hızlandırmak, insanların bu işlemi yaparken yaptığı hataları en aza indirmek ve üretimdeki maliyetin verimliliğini arttırmak yer almaktadır. Ayrıca geliştirilecek sistemin küçük ve orta ölçekli işletmelerde uygulanabilir, düşük maliyetli ve pratik bir çözüm olması amaçlanmaktadır. HEDEF 1: Koli bantlama sürecinde kullanılan gereksiz bant miktarını azaltmak. HEDEF 2: Sensör destekli bir sistem ile koli boyutuna uygun otomatik bant kesimi sağlamak. Standart bant uzunluğu oluşturarak süreçte kalite standardı sağlamak. HEDEF 3: Bant kullanımında en az %20 tasarruf elde etmek. HEDEF 4 (Verimlilik): Bantlama süresini kısaltıp maliyeti düşürüp verimliliği arttırmak.

- YÖNTEM

Araştırmada uygulanacak yöntem ve araştırma tekniklerinin, amaç ve hedeflere ulaşmaya ne düzeyde elverişli olduğu ilgili literatüre atıf yapılarak ortaya konulur.

Yöntem bölümünün; araştırma tasarımı, bağımlı ve bağımsız değişkenler, istatistiksel yöntemler vb. unsurları içermesi gerekir. Araştırma önerisinde herhangi bir ön çalışma veya fizibilite yapıldıysa bunların sunulması beklenir. Araştırma önerisinde sunulan yöntemlerin çalışma takvimi ile ilişkilendirilmesi gerekir.

Bu projeyi işlevsel bir makineye dönüştürmek için öncelikle mekanik gövde, algılama sistemi, hareket mekanizması ve kontrol yazılımı birlikte tasarlanmalıdır. Sistem, koli geçişini sağlayacak bir şase üzerine kurulacak ve bant rulosunun sabit durmasını sağlayan bir mil ile desteklenecektir. 2.1 Kullanılacak Donanımlar Kontrol Sistemi:  Arduino Uno  Motor Sürücü Kartı  12V adaptör veya güç kaynağı Algılama Sistemi:  Ultrasonik sensör → koli geldiğini algılar  Rotary encoder → bant uzunluğunu hassas ölçer  Limit switch → bant kesici başlangıç noktası Hareket Sistemi:  Step motor → bantı belirli uzunlukta çeker  Servo motor → kesici bıçağı indirir 2.2 Yapılış Aşamaları Koli geçiş noktasına yerleştirilecek ultrasonik sensör, kolinin makineye girişini algılayarak süreci başlatacaktır. Bantın istenen uzunlukta çekilebilmesi için ruloya bağlı bir step motor kullanılacak, bant uzunluğu ise ruloya entegre edilen rotary encoder sayesinde santimetre cinsinden hassas şekilde ölçülecektir. Belirlenen uzunluğa ulaşıldığında kontrol kartı olarak kullanılacak Arduino Uno motoru durduracak ve servo motor destekli kesici mekanizma devreye girerek bantı otomatik şekilde kesecektir. Yazılım tarafında sensör verilerinin okunması, motor adımlarının kontrolü, encoder darbe sayımı ve kesici mekanizmanın zamanlaması için Arduino tabanlı bir algoritma geliştirilecektir.

- PROJE YÖNETİMİ

  - Çalışma Takvimi

Araştırmada yer alacak başlıca faaliyetler, her bir faaliyetin hangi sürede gerçekleştirileceği, başarı ölçütü ve araştırmanın başarısına katkısı “Çalışma Takvimi” doldurularak sunulur.

ÇALIŞMA TAKVİMİ (*)

| Tarih Aralığı | Faaliyetler** | Kim(ler) Tarafından Gerçekleştirileceği | Başarı Ölçütü ve Araştırmanın Başarısına Katkısı*** |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 /05 /2026-20 /05 /2026 | İhtiyaç analizi ve tasarım. Makinanın ne işlev yapacağı belirlenir. Kağıt üzerinde basit bir çizim yapılıp taslak çıkartılır | Alper Baki SİVRİKAYA | %5 |
| 20 /05 /2026-20 /06 /2026 | Gerekli olan malzemelerin temin edilmesi. | Alper Baki SİVRİKAYA | %5 |
| 20 /06 /2026-20 /07 /2026 | Mekanik gövdeyi oluşturma. | Alper Baki SİVRİKAYA Elif OTKUN ÇEVİK | %10 |
| 20 /07 /2026-20 /08 /2026 | Hareket sistemini kurma. | Alper Baki SİVRİKAYA | %10 |
| 20 /08 /2026-05 /09 /2026 | Algılama sistemi kurma. | Alper Baki SİVRİKAYA Elif OTKUN ÇEVİK | %10 |
| 05 /09 /2026-01 /10 /2026 | Kesme mekanizması ayarlama. | Alper Baki SİVRİKAYA Elif OTKUN ÇEVİK | %10 |
| 01 /10 /2026-10 /10 /2026 | Elektronik bağlantılar ile parçalar bağlanır. | Alper Baki SİVRİKAYA | %20 |
| 10 /10 /2026-20 /10 /2026 | Ardunio yazılımı yazılır. | Alper Baki SİVRİKAYA | %25 |
| 20 /10 /2026-30 /10 /2026 | Test ve deneyler yapılır. | Alper Baki SİVRİKAYA Elif OTKUN ÇEVİK | %5 |

(*) Çizelgedeki satırlar ve sütunlar gerektiği kadar genişletilebilir ve çoğaltılabilir.

(**) Literatür taraması, sonuç raporu hazırlama aşamaları, araştırma sonuçlarının paylaşımı,  ve malzeme alımı ayrı birer iş adımı olarak gösterilmemelidir.

(***) Başarı ölçütü, ölçülebilir ve izlenebilir nitelikte olacak şekilde nicel veya nitel ölçütlerle (ifade, sayı, yüzde, vb.) belirtilir. Bu sütundaki değerlerin toplamı 100 olmalıdır.

  - Risk Yönetimi

Araştırmanın başarısını olumsuz yönde etkileyebilecek riskler ve bu risklerle karşılaşıldığında araştırmanın başarıyla yürütülmesini sağlamak için alınacak tedbirler (B Planı) aşağıdaki Risk Yönetimi Tablosu’nda ifade edilir. B Plan(lar)ının uygulanması araştırmanın temel hedeflerinden sapmaya yol açmamalıdır. B Plan(lar)ına geçilmesi durumunda yöntem değişikliğine gidiliyor ise bu durum detaylandırılmalıdır.

RİSK YÖNETİMİ TABLOSU*

| En Önemli Riskler | Alınacak Tedbirler (B Planı) |
| --- | --- |
| Yapılan sensörün koliyi ilk başta algılayamaması ve bant yapıştırmanın geç başlayıp geç bitmesi ile oluşan yanlış bantlama | Sensör koli girişine en uygun mesafede koyulmalıdır. Gerekirse yazılıma gecikmeyi önleyecek bir filtreleme algoritması eklenmelidir. |

(*) Tablodaki satırlar gerektiği kadar genişletilebilir ve çoğaltılabilir.

3.3.Araştırma Olanakları

Bu bölümde projenin yürütüleceği kurum ve kuruluşlarda var olan ve projede kullanılacak olan altyapı/ekipman (laboratuvar, araç, makine-teçhizat, vb.) olanakları belirtilir.

ARAŞTIRMA OLANAKLARI TABLOSU (*)

| Kuruluşta Bulunan Altyapı/Ekipman Türü, Modeli (Laboratuvar, Araç, Makine-Teçhizat, vb.) | Projede Kullanım Amacı |
| --- | --- |
| Ardunio Uno | Makinanın yazılımını yazmak için gereklidir. |
| Ultrasonik Sensör | Kolinin geldiğini algılaması için kullanılır. |
| Step Motor | Bantın uzunluğunu ayarlar. |
| Servo Motor | Kesicek olan bıçağı zamanında indirmeyi sağlar. |

(*) Tablodaki satırlar gerektiği kadar genişletilebilir ve çoğaltılabilir.

- ARAŞTIRMA ÖNERİSİNİN YAYGIN ETKİSİ

Araştırma önerisi kapsamındaki çalışmadan elde edilmesi öngörülen çıktılar amaçlarına göre belirlenen kategorilere ayrılarak belirtilir; ölçülebilir ve gerçekçi hedeflere dayandırılır.

| Çıktı, Etki ve Kazanımlar | Öngörülen Çıktı(lar), Etki(ler) ve Kazanım(lar) |
| --- | --- |
| Bilimsel/Akademik Çıktılar (Ulusal/Uluslararası Makale, Kitap Bölümü, Kitap, Bildiri vb.) |  |
| Ekonomik/Ticari/Sosyal Çıktılar (Ürün, Prototip, Patent, Faydalı Model, Tescil, Görsel/İşitsel Arşiv, Envanter/Veri Tabanı, Çalıştay, Eğitim, Bilimsel Etkinlik vb. ) | Projenin oluşturduğuna bakılınca bu proje koli bantlama alanında şirketlerdeki bant israfi ve koli bantlama sürecindeki verimliliği arttırmayı amaçlamaktadır. Bununla beraber çalışanların iş gücünü de azaltarak daha verimli bir çalışma ortamı sağlar. Temelde bakıldığında maliyet, verim, iş gücü başlıklardında kolaylık sağlamayı hedefler. |
| Yeni Proje(ler) Oluşturmasına Yönelik Çıktılar (Ulusal/Uluslararası Yeni Proje vb.) | Bu projenin yeni projelere sağladığı olanaklar incelendiğinde ise, sensör tabanlı otomasyon sistemlerinin farklı üretim ve lojistik süreçlerine uyarlanmasına zemin hazırladığı görülmektedir. Geliştirilen yapı, ilerleyen çalışmalarda akıllı depo sistemleri, otomatik paketleme hatları veya yapay zekâ destekli üretim kontrol sistemleri gibi daha gelişmiş projelere dönüştürülebilir. Bu yönüyle proje, hem teknik geliştirmelere açık bir altyapı sunmakta hem de farklı disiplinlerde yapılacak yeni araştırmalara temel oluşturmaktadır. |

5. BELİRTMEK İSTEDİĞİNİZ DİĞER KONULAR

Sadece araştırma önerisinin değerlendirilmesine katkı sağlayabilecek bilgi/veri (grafik, tablo, vb.) eklenebilir.

6. EKLER

EK-1:  KAYNAKLAR

Mikell P. Groover. (2015). Automation, Production Systems, and Computer-Integrated Manufacturing (4th Global Edition). Pearson Education.

Hines, P., & Rich, N. (1997). The seven value stream mapping tools. International Journal of Operations & Production Management, 17(1), 46–64.

Arduino. (2023). Arduino Uno Technical Specifications. Arduino Official Documentation.

Monostori, L. (2014). Cyber-physical production systems: Roots, expectations and R&D challenges. Procedia CIRP, 17, 9–13.

Frank, A. G., Dalenogare, L. S., & Ayala, N. F. (2019). Industry 4.0 technologies: Implementation patterns in manufacturing companies. International Journal of Production Economics, 210, 15–26.